RELATORIO EXECUTIVO

Implantação comercial da plataforma Pilger

Para: CEO

Papel: Responsável pela implantação operacional e adoção pelos corretores

Data: 08 de junho de 2026

Assunto: Adoção da plataforma, proteção do investimento e rotina mínima de implantação

Status: Ação operacional necessária

Resumo em uma frase: o próximo ganho da plataforma depende menos de novas telas e mais de disciplina operacional: corretores usando o fluxo, leads registrados e decisões acompanhadas por dados.

Este relatório organiza o que já está disponível e o que precisa acontecer para a plataforma sair do modo subutilizado. A responsabilidade central do CEO, neste momento, é transformar a ferramenta em processo de empresa.

# 1. O que já foi construído

A plataforma atual não é apenas uma landing page. Ela já funciona como uma base operacional digital para imobiliária, atendimento, marketing, financeiro, inteligência e agentes de IA.

| Área | Capacidade já disponível |
| --- | --- |
| Comercial e CRM | Leads, funil, origem do contato, score, status, corretor responsável, histórico e atividade do visitante. |
| WhatsApp com IA | Instâncias conectadas, agente configurável, agenda, campanhas, etiquetas, respostas rápidas, texto, áudio, mídia e intervenção humana. |
| Financeiro | Lançamentos, contas a pagar e receber, comissões, conciliação bancária, fechamento mensal, DRE, fluxo de caixa e relatórios por corretor. |
| Pilger AI | Agentes, organograma vivo, tarefas, aprovações, saúde dos agentes, eventos, logs e memória operacional compartilhada. |
| Marketing e conteúdo | Landing pages, imóveis, blog, notícias, tráfego pago, tráfego orgânico, criativos, push, email e distribuição editorial. |
| Inteligência e infraestrutura | Supabase, Vercel, Inngest, R2, UAZAPI, Meta, Google Ads/Analytics, OpenAI/Gemini, permissões e auditoria de acesso. |

# 2. Benefício empresarial

Centralizar leads, conversas, corretores, marketing e financeiro em um mesmo ambiente.

Reduzir perda de oportunidade por falta de resposta, falta de follow-up ou dados espalhados.

Criar histórico, rastreabilidade e inteligência acumulada sobre clientes, campanhas, imóveis e operação.

Dar ao gestor uma visão real de funil, investimento, retorno e pendências.

Diminuir dependência de processos informais, planilhas soltas e memória individual.

# 3. Risco central hoje

Ponto principal: o maior risco atual não é técnico. O risco é a plataforma continuar sofisticada, porém subutilizada, rodando em uma base pequena e sem implantação consistente pela liderança operacional.

Quando uma plataforma desse tamanho fica sem dono operacional, o custo continua existindo, mas o retorno não aparece na mesma proporção. Isso transforma investimento em desgaste: manutenção, ajustes, reuniões, retrabalho e complexidade crescem enquanto a adoção real fica parada.

# 4. Custo do atraso

O custo mensal real de uma plataforma parada não é apenas o valor pago ao desenvolvimento. Ele inclui infraestrutura, manutenção, suporte, retrabalho, oportunidades comerciais perdidas, dados não registrados e decisões tomadas sem informação confiável.

Fórmula prática: custo do mês parado = desenvolvimento + infraestrutura + manutenção + retrabalho + oportunidades perdidas + atraso de aprendizado da equipe.

A forma mais inteligente de reduzir esse custo não é abandonar o sistema. É colocar a rotina mínima de uso para fazer a tecnologia render.

# 5. Responsabilidade operacional do CEO

A plataforma só gera retorno quando os corretores e a gestão passam a usá-la como rotina. Sem implantação comercial, o sistema fica tecnicamente pronto, mas economicamente abaixo do potencial.

Escolher corretores piloto e exigir uso do CRM para todos os leads novos.

Garantir que atendimentos, status, observações e próximos passos não fiquem fora da plataforma.

Revisar semanalmente funil, resposta, conversão, follow-ups e pendências.

Levar feedback real da operação para o desenvolvimento, em vez de deixar o projeto sem supervisão de negócio.

# 6. Pedido objetivo

Selecionar de 2 a 3 corretores piloto por 30 dias.

Definir que todo lead novo deve passar pelo CRM ou WhatsApp integrado.

Fazer uma reunião semanal curta para olhar funil, status e gargalos.

Enviar uma lista semanal de ajustes prioritários, baseada no uso real dos corretores.

# Plano mínimo para os próximos 30 dias

| Semana | Ação mínima | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Escolher corretores piloto e explicar a rotina de uso. | Primeiro grupo usando a plataforma de forma controlada. |
| 2 | Padronizar status dos leads e próximo passo de atendimento. | Funil deixa de depender de memória individual. |
| 3 | Revisar conversas, follow-ups e oportunidades paradas. | Perda de lead passa a ser detectada cedo. |
| 4 | Entregar feedback consolidado ao desenvolvimento. | A evolução técnica passa a responder à operação real. |

# Indicadores para provar avanço

| Indicador | Por que importa |
| --- | --- |
| Leads com corretor responsável | Evita contato perdido e dono indefinido. |
| Leads com status atualizado | Mostra se o funil está vivo. |
| Follow-ups feitos no prazo | Aumenta chance de conversão. |
| Corretores ativos semanalmente | Prova adoção real, não apenas acesso eventual. |
| Ajustes priorizados por uso real | Reduz retrabalho técnico e aumenta retorno. |

# Sugestão de abertura da conversa

Tom recomendado: estou entregando este relatório para proteger o investimento e transformar a plataforma em rotina. Não é uma cobrança pessoal; é um pedido de governança mínima para que o trabalho já feito gere resultado.