RELATORIO EXECUTIVO

Proteção do investimento na plataforma Pilger

Para: Guilherme Pilger

Papel: Patrocinador do projeto e decisor do investimento

Data: 08 de junho de 2026

Assunto: Adoção da plataforma, proteção do investimento e rotina mínima de implantação

Status: Decisão executiva recomendada

Resumo em uma frase: o projeto já materializa uma operação digital completa, mas precisa de uma decisão sua para sair da dependência do desenvolvimento e entrar em uma rotina real de implantação.

Guilherme, este relatório foi preparado para dar uma visão clara do que já existe, do valor estratégico da plataforma e do risco de ela continuar sendo pouco utilizada pela operação. O objetivo não é criar confronto, mas proteger o investimento que já foi feito.

# 1. O que já foi construído

A plataforma atual não é apenas uma landing page. Ela já funciona como uma base operacional digital para imobiliária, atendimento, marketing, financeiro, inteligência e agentes de IA.

| Área | Capacidade já disponível |
| --- | --- |
| Comercial e CRM | Leads, funil, origem do contato, score, status, corretor responsável, histórico e atividade do visitante. |
| WhatsApp com IA | Instâncias conectadas, agente configurável, agenda, campanhas, etiquetas, respostas rápidas, texto, áudio, mídia e intervenção humana. |
| Financeiro | Lançamentos, contas a pagar e receber, comissões, conciliação bancária, fechamento mensal, DRE, fluxo de caixa e relatórios por corretor. |
| Pilger AI | Agentes, organograma vivo, tarefas, aprovações, saúde dos agentes, eventos, logs e memória operacional compartilhada. |
| Marketing e conteúdo | Landing pages, imóveis, blog, notícias, tráfego pago, tráfego orgânico, criativos, push, email e distribuição editorial. |
| Inteligência e infraestrutura | Supabase, Vercel, Inngest, R2, UAZAPI, Meta, Google Ads/Analytics, OpenAI/Gemini, permissões e auditoria de acesso. |

# 2. Benefício empresarial

Centralizar leads, conversas, corretores, marketing e financeiro em um mesmo ambiente.

Reduzir perda de oportunidade por falta de resposta, falta de follow-up ou dados espalhados.

Criar histórico, rastreabilidade e inteligência acumulada sobre clientes, campanhas, imóveis e operação.

Dar ao gestor uma visão real de funil, investimento, retorno e pendências.

Diminuir dependência de processos informais, planilhas soltas e memória individual.

# 3. Risco central hoje

Ponto principal: o maior risco atual não é técnico. O risco é a plataforma continuar sofisticada, porém subutilizada, rodando em uma base pequena e sem implantação consistente pela liderança operacional.

Quando uma plataforma desse tamanho fica sem dono operacional, o custo continua existindo, mas o retorno não aparece na mesma proporção. Isso transforma investimento em desgaste: manutenção, ajustes, reuniões, retrabalho e complexidade crescem enquanto a adoção real fica parada.

# 4. Custo do atraso

O custo mensal real de uma plataforma parada não é apenas o valor pago ao desenvolvimento. Ele inclui infraestrutura, manutenção, suporte, retrabalho, oportunidades comerciais perdidas, dados não registrados e decisões tomadas sem informação confiável.

Fórmula prática: custo do mês parado = desenvolvimento + infraestrutura + manutenção + retrabalho + oportunidades perdidas + atraso de aprendizado da equipe.

A forma mais inteligente de reduzir esse custo não é abandonar o sistema. É colocar a rotina mínima de uso para fazer a tecnologia render.

# 5. O que depende diretamente de você

Como patrocinador, você não precisa acompanhar cada detalhe técnico da plataforma. O que a operação precisa de você é mais simples e mais estratégico: prioridade formal, dono operacional e cadência mínima de acompanhamento.

Definir quem responde pela implantação diária da plataforma junto aos corretores.

Confirmar que o uso do CRM, WhatsApp, financeiro e relatórios é parte da rotina da empresa.

Reservar uma janela curta e fixa para revisar evolução, bloqueios e resultados.

Impedir que o projeto dependa apenas de iniciativa técnica, sem governança de negócio.

# 6. Pedido objetivo

Nomear formalmente um responsável operacional pela implantação por 30 dias.

Fazer uma reunião quinzenal de 30 minutos para revisar uso, pendências e métricas.

Validar com o CEO e a Amanda que as rotinas mínimas de comercial e financeiro serão cumpridas.

Avaliar a plataforma pelo uso real da equipe, não apenas pelo volume orgânico atual.

# Plano mínimo para os próximos 30 dias

| Semana | Ação mínima | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar responsáveis e rotina mínima de uso. | Projeto deixa de depender apenas do desenvolvedor. |
| 2 | Acompanhar adoção dos corretores no CRM e WhatsApp. | Leads passam a entrar no fluxo correto. |
| 3 | Cobrar base financeira lançada e fechamento semanal. | Relatórios financeiros começam a ter valor decisório. |
| 4 | Revisar indicadores e decidir próximos investimentos. | Investimento passa a ser medido por uso e resultado. |

# Indicadores para provar avanço

| Indicador | Por que importa |
| --- | --- |
| Corretores ativos na plataforma | Mostra se a implantação comercial saiu do papel. |
| Leads atendidos e classificados | Mostra se o CRM e o WhatsApp estão gerando inteligência. |
| Tempo médio de resposta | Mostra ganho operacional no atendimento. |
| Lançamentos financeiros registrados | Mostra se o financeiro virou fonte confiável. |
| Aprovações e tarefas de IA revisadas | Mostra se a governança dos agentes está funcionando. |

# Sugestão de abertura da conversa

Tom recomendado: estou entregando este relatório para proteger o investimento e transformar a plataforma em rotina. Não é uma cobrança pessoal; é um pedido de governança mínima para que o trabalho já feito gere resultado.